**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07 .2015 г. № 104 с.Поливянка

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Поливянского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района ««Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина

постановление вносит:

специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству Балык С.Г.

Приложение к постановлению

Администрации Поливянского сельского поселения

от 15.07 .2015г.№104

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2015 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогр%20Экологии.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогр%20Экологии.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Охрана окружающей среды» | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 0 | 0 | 0 |
| 1..2. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | |  | | --- | | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 0 | 0 | 0 |
| 1..4. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений» | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Выполнена посадка деревьев, приобретенных инвесторами | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 0 | 0 | 0 |

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина