АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 07.12 2022 № 138 | с. Поливянка |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов МО «Поливянское сельское поселение сельское поселение» на 2023 год |  |

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Областным законом от 25.10.02 г. №273-ЗС «Об административных правонарушениях», Уставом  муниципального образование «Поливянское сельское поселение», Решением   Собрания  депутатов  Поливянского сельского поселения  от  02.07.2018 г №74  «О принятии    Правил благоустройства территории Поливянского сельского поселения  Песчанокопского района Ростовской области»в целях  улучшения благоустройства, озеленения, санитарного содержания территории Поливянского сельского  поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  постоянно действующий штаб  по благоустройству  Поливянского сельского поселения (приложение №1).

2.Утвердить план  мероприятий  по санитарной  уборке и благоустройству  территории поселения ( приложение №2).

3. Признать утратившим силу  постановление Администрации Поливянского сельского поселения от 08.11.2021 г №88 «Об утверждении плана мероприятий  по благоустройству населенных пунктов МО «Поливянское  сельское  поселение сельское поселение» на 2022 год».

4.  Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюллетене и  разместить его  на официальном  сайте  Администрации Поливянского сельского поселения.

5. Постановление  вступает в силу с момента  опубликования.

6. Контроль   за исполнением постановления оставляю  собой.

Глава  Администрации Поливянского

сельского поселения                                          А.В. Балык

| Постановление вносит главный специалист по вопросам муниципального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению

Администрации Поливянского

сельского поселения от 07.12.2022 №138

Штаб  по благоустройству  Поливянского сельского поселения

Балык А.В.   –  Глава   Администрации  Поливянского сельского поселения – руководитель штаба

Коротя Н.Н.   –  Главный  специалист по вопросам  муниципального хозяйства, ЧС и ПБ  Администрации Поливянского   сельского поселения заместитель  руководителя.

Члены штаба:

1. Мизюков  Ю.А. мастер  МУП ЖКХ  Песчанокопского  сельского поселения

2. Чужинова Н.Т. председатель уличного комитета ул. Юбилейная с. Поливянка

3. Иванько Е.Н. мастер   Николаевского участка ЮВЭС

4. Машкин В.А. руководитель ПУ  №3. ООО  «Агро комплекс Ростовский»

5.Гриднева А.А.. директор МБОУ ПСОШ №29

6.Паршина Т.А. директор МБОУ НСОШ №30

7.Тутова Ю.Ю.  зав. детским садом  с. Поливянка

8.Скрипка Т.Н. зав. детским садом  с. Николаевка

9.Лохманова М.И. зав. ФАП с. Поливянка

10.Кирнос Е.Н. зав. ФАП с. Николаевка

11.Прозорова  М.Ф. директор  МБУК ДК

12 Бабенко В.В.  слесарь газового участка Поливянского сельского поселения

13.Убейко Г.П. – председатель совета ветеранов с. Поливянка

14 Нелепин С.М. – глава КФХ

15.Худяков Ю.П.  – глава КФХ

Глава  Администрации Поливянского

сельского поселения                                     А.В. Балык

Приложение №2

к постановлению

Администрации Поливянского

сельского поселения от 07.12.2022 №138

План  мероприятий  по санитарной  уборке и благоустройству  территории  Поливянского сельского поселения

| Наименование | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I этап – срок исполнения до 31.05.2023 г |
| Организация и проведение субботников с привлечением общественности и организаций независимо от форм собственности | В течении всего периода | Галыгина Н.В. Коротя Н.Н. |
| Провести сельские сходы по населенным пунктам поселения по вопросу благоустройства и наведению порядка в населенных пунктах | По необходимости | Галыгина Н.В. Коротя Н.Н. |
| Санитарная вырубка кустарников и деревьев и вывоз обрезков на кладбище сел Поливянка и Николаевка | Февраль-март | Коротя Н.Н. |
| Формовочная обрезка и прореживание крон деревьев ул. Первомайская с. Поливянка, пер. Северный Николаевка. | Февраль –апрель | Коротя Н.Н. |
| ремонт и содержание детских игровых конструкций, спортивных уличных тренажеров | май | Коротя Н.Н. Павленко С.И. |
| Сезонная уборка территории сел Поливянка и Николаевка | постоянно | Специалисты администрации Руководители организаций Председатели уличных комитетов |
| очистка и побелка известковым раствором бордюрных плит, побелка стволов деревьев | Март-апрель | Специалисты администрации Руководители организаций |
| Организация работы по восстановлению уличного освещения с. Поливянка и с.Николаевка с заменой ламп освещения на энергосберегающие лампы, комплектацией режимным электронно- часовым механизмом (таймером), узлами учета электроэнергии. | В течении всего периода | Коротя Н.Н. |
| Планирование работы по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 г. | до 20.04.2023 г | Коротя Н.Н. |
| Посадка саженцев вместо усохших деревьев на территории парка | Апрель | Коротя Н.Н. Галыгина С.А. |
| Ремонт скамеек и их покраска в парках и скверах. | до 01.05.2023 г | Коротя Н.Н. |
| Обновление, благоустройство цветочных клумб. | до 01.05.2023г | Руководители организаций, предприятий |
| Организация выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству . | постоянно | Галыгина Н.В. Коротя Н.Н. |
| Выполнить косметический ремонт исторических памятников сел Поливянка и Николаевка и уборку, прилегающих к ним территорий | до 25.04.2023 г | Галыгин А.Е. Галыгина С.А.. |
| Покраска каруселей и уборка территории детской площадки сел Поливянка, Николаевка | апрель | Гриднева А.А. Коротя Е.Н. |
| Установка спортивной площадки «Вокаут» в парковой зоне села Поливянка | Март | Коротя Н.Н. |
| Установка малых архитектурны форм ( скамейки,качели, урны) на территории парковых зон сел Поливянка и Николаевка | Март | Коротя Н.Н. |
| Разработать положение для проведения конкурса на лучшую усадьбу. | до 01.07.2023 г | Галыгина Н.В. |
| Организация и проведение дней благоустройства сельского поселения | По отдельному графику | Администрация поселения |
| Осуществление подворного обхода закрепленных улиц с целью отслеживания санитарного состояния | не реже одного раза в месяц | Специалисты администрации |
| Уборка кладбищ. | Март -апрель | Администрация поселения |
| Работы по ликвидации несанкционированных свалок, свалочных очагов | регулярно | Специалисты администрации |
| Потребовать от руководителей организаций, учреждений, предприятий торговли приведения зданий, ограждений в эстетический вид | до 01.05.2023 г | Коротя Е.Н. Галыгина С.А. |
| Благоустроить территорию вокруг магазинов разбивка цветочных клумб, выравнивание территории | до 01.05.2023 | Нелепина В.А. Ковтунова Л.С. |
| Активизировать работу специалистов Администрации Поливянского сельского поселения по привлечению к административной ответственности не добросовестных владельцев домов за: - образование несанкционированных свалок; - сжигание мусора, растительных остатков и ТКО на территории села; -сваливание мусора и выливание жидких помоев за пределы своих территорий | регулярно | Специалисты администрации |
| Провести анализ земель ,подверженных систематическому захламлению | ежемесячно | Специалисты администрации |
| Информирование население о недопустимости образования свалочных очагов и навалов мусора | постоянно | Специалисты администрации |
| II этап- срок исполнения до 01.12.2023г |
| Провести сход граждан по микрорайонам, разъяснить правила благоустройства и правила содержания животных. | до 01.09.2023 г | Специалисты администрации, председатели уличных комитетов |
| Реализация инициативного проекта замена оконных дверных блоков | Июль-сентябрь | Директор МБУК ДК, начальник финансового сетора |
| Организация конкурса по благоустройству - «Образцовая улица населенного пункта» - «Дом высокой культуры» | июль | Специалисты администрации Председатели уличных комитетов |
| Обустройство мест отдыха для жителей сел | до 15.06.2023 г | Коротя Н.Н. |
| Завершение работы по подготовке к следующему отопительному сезону. | до 01.09.2023 г | Коротя Н.Н. |
| Провести сельские сходы по населенным пунктам поселения по вопросу благоустройства и наведению порядка в населенных пунктах | октябрь | Галыгина Н.В. Коротя Н.Н. |
| Побелка памятников сел Поливянка и Николаевка, наведение порядка и чистоты на прилегающих к ним территориях | постоянно | Администрация сельского поселения |
| Совместно с органами ОВД ( по согласованию) провести мероприятия по ликвидации мест несанкционированной торговли | постоянно | Галыгина С.А. |
| Откорректировать программы по благоустройству территории Поливянского сельского поселения | до 01.11.2023 г | Галыгина Н.В. Галыгин А.Е. |
| Проведение конкурса на лучшую усадьбу, результаты осветить в средствах массовой информации | Август | Администрация поселения |
| Завершить работу к следующему отопительному сезону | сентябрь | Коротя Н.Н. |
| Осуществление подворного обхода закрепленных улиц. | не реже одного раза в месяц | Специалисты администрации |
| Уборка кладбища | август | Администрация поселения |
| Определение мест несанкционированных свалок | регулярно | Специалисты администрации |
| Работы по уборке и закрытию несанкционированных свалок | регулярно | Специалисты администрации |

Глава Администрации  Поливянского

сельского поселения                                                А.В.Балык