**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Песчанокопского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2024 |  | № | 183 |  | с. Поливянка |

О внесении изменений в постановление Администрации Поливянского сельского поселения от 31.10.2018 №76 «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»»

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области от  04.09.2024 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения Песчанокопского района Ростовской области от  04.09.2024 № 16 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

**Постановляю:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Поливянского сельского поселения от 06.12.2018 №76 «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изложив его в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ поливянского сельского поселения для составления проекта бюджета Поливянского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поливянского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения А.В.Балык

Постановление вносит:

сектор по правовым и социальным вопросам

Приложение

к постановлению Администрации

Поливнянского сельсеого поселения

от 31.10.2024 № 183

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Поливянского сельского поселения от31.10.2018 №76 «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики Поливянского сельского поселения.

Инженерно-энергетическая и социальная инфраструктуры формируют материальную основу социально-экономического развития Поливянского сельского поселения.

Наблюдается высокий уровень износа сетей тепло- и водоснабжения, электрических и газовых сетей. Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

Многоквартирные дома в Поливянского сельского поселения имеют физический износ в среднем 36% и требуют капитального ремонта.

Административные и социальные объекты Поливянского сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности, обеспечивают работу органов власти Поливянского сельского поселения и предоставление услуг населению. Большая часть данных объектов находится в удовлетворительном техническом состоянии. Вместе с тем, для поддержания их в нормальном состоянии требуется регулярное проведение ремонтных работ и модернизация инженерных коммуникаций.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и  программ энергосбережения организаций коммунального и жилищного комплексов, программ промышленных предприятий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы Поливянского сельского поселения

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Поливянского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Поливянского сельского поселения за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере энергетики Поливянского сельского поселения является снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения, реализация инвестиционных программ электросетевых организаций, повышение доступности электроэнергии для организаций на всей территории Поливянского сельского поселения, в том числе путем предоставления субсидий организациям на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро- и газоснабжения в  соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697 «О порядке предоставления субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения».

Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2022 году.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальных программ с государственной программой Ростовской области

Цели и задачи государственной политики в сфере энергоэффективности и развитии промышленности и энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 № 1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию производства и  использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.»;

постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей государственной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные **задачи**:

введение в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, производств сжиженного природного газа;

повышение надежности электрических сетей и увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети;

увеличение производства энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии;

увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений);

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений;

увеличение количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды;

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Куратор муниципальной программы | Глава Администрации Поливянского сельского поселения Балык А.В. |
| 1.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Коротя Николай Николаевич, главный специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения |
| 1.3. Период реализации муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | Этап I: 2019-2024 годы  Этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. Цель муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2022 году;  Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Песчанокопского района» |
| «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 1.5. Объем финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации | 783,4тыс.рублей, из них:  Этап I: 271,0тыс.рублей  Этап II: 90,0 тыс.рублей |
| 1.6. Связь с государственной программой Ростовской области | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-  вень пока-за-теля | Приз-нак  воз-раста-  ния/  убы-вания | Еди-  ница  измере-  ния  (по  ОКЕИ) | Вид  показа-  теля | Базовое  значение  показателя | | Значения показателей | | | | До-  ку-мент | Ответст-венный  за достиже-ние  показателя | Связь  с показате-  лями  нацио-  нальных  целей | Инфор-  мацион-ная  система |
| значе-  ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-воч-но) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году на 10 процентов к 2019 году, увеличение количества потребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям, и установленной мощности объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии к 2030 году не менее чем на 15 процентов к 2022 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Перспективная потребность в электроэнергии | ГП,  МП | взрастающий | тыс.  кВт\*ч | ведом-  ствен-  ный | 0,659 | 2024 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | стратегия социально-  экономи-  ческого развития Ростовской области  на период  до 2030 года | Админист-рация Поливянского сельского поселения | - | отсутст-вует |
| 2. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов  потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ГП, МП | возраста-  ющий | тыс. кВт/ч | ведом-  ствен-  ный | 2438,3 | 2024 | 2438,3 | 2438,3 | 2438,3 | 2438,3 | - | Администрация Поливянского сельского поселения | - | отсутст-вует |
| 2.2. | Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | ГП, МП | возраста-  ющий | тыс. Гккал | ведом-  ствен-  ный | 0,6748 | 2024 | 0,6748 | 0,6748 | 0,6748 | 0,6748 | - | Администрация Поливянского сельского поселения | - | отсутст-вует |
| 2.3 | Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | ГП, МП | возраста-  ющий | тыс. куб.м. | ведом-  ствен-  ный | 1471,9 | 2024 | 1471,9 | 1471,9 | 1471,9 | 1471,9 | - | Администрация Поливянского сельского поселения | - | отсутст-вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП – государственная программа субъекта Российской Федерации;

МП – муниципальная программа Песчанокопского района

ГП от 29.11.2018 № 760 государственная программа Ростовской области ««Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»»

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Поливянского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи  структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Поливянского сельского поселения»**  Куратор – Глава Администрации Поливянского сельского поселения | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Коротя Николай Николаевич, главный специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения | | | Срок реализации: 2025-2030 годы. |
| 1.1.1. | Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений | | обеспечение расчетов бюджетных учреждений  за потребляемые объемы энергетических ресурсов  по приборам учета | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области |
| 1.1.2. | Задача 2. Увеличено количество организаций коммунального комплекса,  в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | повышение энергетической эффективности организаций коммунального комплекса | Количество организаций коммунального комплекса, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.: |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»**  Куратор – Глава Администрации Поливянского сельского поселения | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Коротя Николай Николаевич, главный специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения | | | Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |
| 1.2.1. | Задача 1. Повышена надежность электрических сетей и увеличен уровень освещенности улично-дорожной сети | повышение надежности электрических сетей и уровня освещенности | | Перспективная потребность в электроэнергии |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Поливянского

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (всего), в том числе: | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты сельских поселений | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
| 2. | Структурный элемент «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Поливянского сельского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Структурный элемент «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения», в том числе: | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Поливянского сельского поселения**»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Поливянского сельского поселен» | - | сектор по правовым и социальным вопросам Администрации Поливянского сельского поселения,  Коротя Николай Николаевич, главный специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения |
| 1.2. Связь с муниципальной программой Поливянского сельского поселен | - | Муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 31.10.2018 №76 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  по (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | | | Ответ-ственный  за достиже-ние показа-теля | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты  за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Песчанокопского района (имеющих техническую возможность их установки) | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Поливянского сельского поселения | отсутствует |
| 1.2. | Показатель. Количество муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки). | возрастающий | МП | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Поливянского сельского поселения | отсутствует |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Примечания: МП – муниципальная программа Песчанокопского района

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения по  (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» | приобретение товаров, работ и услуг | Получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений  за потребляемые объемы энергетических ресурсов  и воды | единиц | - | 2024 | - | - | - |
| Задача 2. Увеличено количество организаций коммунального комплекса, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы  в муниципальных учреждениях | приобретение товаров, услуг | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | единиц | - | 2024 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классифи-кации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Поливянского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
| *2.* | Мероприятие (результат) 1 «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
| *3.* | Мероприятие (результат) 2 «Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы  в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Поливянского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» | Х | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | Х | отсутствует |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 31.03.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | контракт | Х |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды» | 30.06.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | Акт выполненных работ | Х |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по приемке завершенных работ» | 30.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | информационно-аналитическая справка | Х |
| 1.1.К4 | Контрольная точка  «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 26.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | информационно-аналитическая справка | Х |
| Задача 2. Увеличено количество организаций коммунального комплекса, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Приобретено энергосберегающее оборудование и материалы в муниципальных учреждениях | Х | Администрация Поливянского сельского поселения | Х | ведомст-венные данные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.К1 | Контрольная точка «Включение закупки в план закупок» | 31.03.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | реестр закупок | Х |
| 2.1.К2. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 30.06.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | контракт | Х |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ по поставкам товара» | 30.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | информационно-аналитическая справка | Х |
| 2.1.К4. | Контрольная точка «Мониторинг перечисления бюджетных средств» | 26.12.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Поливянского сельского поселения | информационно-аналитическая справка | Х |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Песчанокопского района» | - | сектор по правовым и социальным вопросам Администрации Поливянского сельского поселения,  Коротя Николай Николаевич, главный специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения |
| 1.2. Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | - | Муниципальная программа Песчанокопского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 31.10.2018 №76 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  по (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Повышена надежность электрических сетей и увеличен уровень освещенности улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению | возрастающий | МП | процентов |  | 2024 |  |  |  |  | Администрация Поливянского сельского поселения | статистические данные |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя-тия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения по  (ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышена надежность электрических сетей и увеличен уровень освещенности улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Увеличение освещенности улично-дорожной сети» | оказание услуг (выполнение работ) | Увеличена протяженность освещения улично-дорожной сети | процентов | - | 2024 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классифи-кации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (всего), в том числе: |  | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | Бюджет Поселения (всего), из них: |  | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Увеличение освещенности улично-дорожной сети» (всего), в том числе: |  | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 75,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Поливянского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Поливянского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Увеличение освещенности улично-дорожной сети» | Х | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения | информационно-аналитическая справка | ведомственные данные |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Увеличена освещенность улично-дорожной сети» | сентябрь 2025г | Отдел по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения | информационно-аналитическая справка | ведомственные данные |

Глава Администрации Поливянского сельского поселения А.В.Балык