## проект

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

## РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## .08. 2017 г.                                          №	                      с.Поливянка

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

современной городской среды на

территории МО «Поливянское

сельское поселение» на 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Поливянское  сельское поселение» на 2018-2022 годы»

2. Опубликовать  данное  постановление  в информационном  бюллетене  и  разместить его на официальном  сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

3.Постановление  вступает  в законную силу  с момента опубликования  (обнародования)

4. Контроль   за   исполнением настоящего постановления возложить на  начальника  сектора  экономики  и финансов        Администрации Поливянского сельского поселения Галыгина А.Е.

Глава Администрации  Поливянского

сельского поселения                                                    Ю.И.Алейников

Постановление вносит:

Главный  специалист по  муниципальному  хозяйству

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Поливянского  сельского поселения

от 00.00.2017 г. № проект

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

2017

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Поливянское  сельское поселение» на 2018-2022 годы в (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в Поливянском  сельском поселении, благоустройство общественных территорий с. Поливянка и с. Николаевка.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, парки, площади).

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское

сельское поселение на 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское  сельское поселение»

на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории МО «Поливянское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Поливянского сельского поселения Пермского края |
| Участники программы | Администрация Поливянского сельского поселения Пермского края |
| Подпрограммы муниципальной программы, в том числе федеральные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Поливянское сельское поселение», повышение уровня благоустройства общественных территорий на территории с. Поливянка и с. Николаевка |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика на территории с. Поливянка и с. Николаевка; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения ; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Поливянка и с. Николаевка. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | указаны в Приложении № 2 |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе 727,510 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: бюджет Поливянского сельского поселения – 727,510 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 727,510 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. бюджет Песчанокопского муниципального района - 0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. областной бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

## Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Поливянском  сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Поливянском  сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь общественных территорий - территории общего пользования – 38380 м2: парк с. Поливянка  – 25500 м2, парк с. Николаевка   – 12400 м2, площадь  с. Николаевка  - 480 м2.

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан (опросных листов), поступивших в администрацию Поливянского сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Поливянка  и с. Николаевка  , нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2019-2022 годах (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Поливянка  и с. Николаевка  , нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (аптека, МУП ЖКХ  Песчанокопского сельского поселения, почта, магазины, ДК,   церковь, памятники), наличие целевой аудитории,  потребностям которой соответствует данная территория  (  пожилые  люди, молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Поливянского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые

### индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации  муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития ростовской  области  основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий с. Поливянка  и с. Николаевка, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Поливянского сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в приложении № 2 к муниципальной программы.

### Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Поливянка  и с. Николаевка, в том числе следующие мероприятия:

1. благоустройство следующих общественных территорий:

- парк в с. Поливянка ,

- парк в с. Николаевка ,

- площадь  с. Николаевка.

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №5. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 3.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования  «Поливянское сельское поселение» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом .Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие   Поливянского сельского поселения.

осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы поселковая администрация  Поливянского  сельского поселения

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

1.провести ремонт      пешеходных  дорожек в  парках  сел Поливянка и Николаевка

2.установить   2 детских и 2  спортивных площадки.

3.проведения в надлежащие состояние  территорий для массового отдыха населения- установка  лавочек, освещения  , урн

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования  «Поливянское  сельское  поселение» .

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское

сельское поселение на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 0 | 33,33 | 66,66 | 75,3 | 100 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Поливянка и с. Николаевка | % | 0 | 0,18 | 0,29 | 0,64 | 0,64 |
| 9. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское

сельское поселение на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий

«Формирование современной городской среды муниципального образования  «Поливянское сельское поселение»

на 2018-2022 годы.»

2018 год

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования 1. Благоустройство парка в с. Поливянка | 2018-2022 г. | Администрация Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Поливянского сельского поселения |  |

2019 год

| п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: 1. Благоустройство парка в с. Николаевка | 2018-2022 г. | Администрация Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Поливянского сельского поселения |  |

2020 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: Площадь в центре села Николаевка | 2018-2022 г. | Администрация Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |

2021 год

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: Спортивная площадка Пл. Центральная с. Поливянка | 2018-2022 г. | Администрация Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |

2022 год

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Спортивная площадка в с. Николаевка | 2018-2022 г. | Администрация Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское

сельское поселение на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий  Поливянского сельского поселения  ,

включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес объекта | Площадь | Срок восстановления объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ростовская обл. .,Песчанокопский р-н, с. Поливянка 10 м на восток пер. Пионерский №1 | 2,5 га. | 2018- 2019 г. |
| 2. | Ростовская обл. .,Песчанокопский , с. Николаевка, 10м на северо-восток от ул. Мариненко №1 | 1,2га | 2020 г. |
| 3. | Ростовская обл. .,Песчанокопский , с. Николаевка, ул. Дружбы | 480 кв. м. | 2021 г. |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Поливянское

сельское поселение на 2018-2022 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Поливянского сельского поселения | до 20.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий поселения , нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Сепыч, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.07.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2018 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий поселения |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году |  |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Поливянского сельского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Сепыч, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Сепыч, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественных территорий с. Сепыч | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Поливянского сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Сепыч, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Сепыч, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных территорий с. Сепыч | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Поливянского сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Сепыч, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Сепыч, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по благоустройству общественных территорий с. Сепыч | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Поливянского сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий с. Сепыч, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Поливянского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Сепыч, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Поливянского сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных территорий с. Сепыч | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Поливянского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |