АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09. 2013 года                            №  114                                        с.Поливянка

Об утверждении муниципальной

программы Поливянского  сельского

поселения «Развитие  транспортной

системы»

В соответствии с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 35 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 36 «Об утверждении перечня муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Поливянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов  при формировании  проекта бюджета поселения предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «транспортной системы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2014 года, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Поливянского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Поливянского

сельского поселения                                                          Ю.И.Алейников

постановление вносит:

специалист 1 категории по вопросам

муниципального хозяйства Коротя Н.Н

МУНИЦИПАЛЬННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

(далее муниципальная программа)

| П А С П О Р Т Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Поливянского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Поливянского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | Создание качественной новой дорожной сети в результате реконструкции, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения |
| Задачи муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования; Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -85%; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям -4,5%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014-2020 гг., реализуется в 1 этап. Общие затраты на реализацию программы в. | 2014-2020 гг., реализуется в 1 этап |

дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по ним составляет 40 км/час, что приводит к увеличению стоимости перевозок на 20-25%, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии сельского хозяйства, а также слабого развития социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса. Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: - сдерживание развития культуры и образования; - сокращение свободного времени за счет увеличения времени п Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Между тем, состояние муниципальной дорожной сети в поселении далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последние годы в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для её развития, финансированием. Из 42 км. муниципальных автомобильных дорог с твёрдым покрытием 90% требуют реконструкции либо капитального ремонта. Фактический физический износ дорог более 70%. 15 км. дорог имеют грунтовое покрытие.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по ним составляет 40 км/час, что приводит к ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на дорогах с нормальными техническими показателями. Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии сельского хозяйства, а также слабого развития социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса. Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: - сдерживание развития культуры и образования; - сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей их доставки;

- снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и как следствие уменьшение доходов работников занятых в сельском хозяйстве; - повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания медицинской помощи; - увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта; - дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых дорогах в период распутицы; - сдерживание развития производства и предпринимательства.

2. Приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Создание условий для скорейшего развития экономики поселения, и повышение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: - повышение уровня содержания сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы. При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества. Показатели муниципальной программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортного комплекса. Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 75 %; прирост протяженности автомобильных дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году) – 4,5 %.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы по годам реализации приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере транспорта, поддержание в работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструктуры. Осуществляются: обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; работы по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств местного бюджета. Объем средств на реализацию Программы составляет 4119,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2775,8 тыс. рублей;

2015 год – 343,5  тыс. рублей;

2016 год – 200,0 тыс. рублей;

2017 год – 200,0 тыс. рублей;

2018 год – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 200,0 тыс. рублей

7. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает  выполнения поставленных в муниципальной программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Поливянского сельского поселения .Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий: организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за

своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации; с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальной программе;

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета поселения.

Глава Поливянского

сельского поселения                                            Ю.И.Алейников

ПЕРЕЧЕНЬ

Показателей(индикаторов)муниципальной программы «Развитие транспортной системы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «на 2014-2020 годы.

| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед.изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год(отчетный | текущий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проценты | 4 | 44,2 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году | Проценты | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|  | Протяженность вновь построенных и реконструированных дорог местного значения | Прив.км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог | Прив.км | 2,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | Прив.км | 2,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Поливянском сельском поселении Песчанокопского района» на 2014-2020 годы.

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | еди- ница изме- рения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федера- льный бюджет | Областные средства | местный бюджет | внебюд- жетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Поливянского сельского поселения | Протяженность автомобильных дорог | км | 2014 | 135,0 | - |  | 135,0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 343,5 | - | - | 343,5 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 200 | - | - | 200 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 200 | - | - | 200 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 200 | - | - | 200 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 200 | - | - | 200 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 200 | - | - | 200 | - |  |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Администрация Поливянского сельского поселения | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 2014 | 2640,8 | - | 2440,8 | 200,0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |

Ресурсное обеспечение

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Поливянском сельском поселении» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы Поливянского сельского поселения, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования, тыс.руб в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам, всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Поливянского сельского поселения | «Развитие транспортной системы Поливянского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Всего Администрация Поливянского сельского поселения | 2014 | - | 2440,8 | 335,0 | - |
|  |  |  | 2015 | - | - | 343,5 | - |
|  |  |  | 2016 | - | - | 200,0 | - |
|  |  |  | 2017 | - | - | 200,0 | - |
|  |  |  | 2018 | - | - | 200,0 | - |
|  |  |  | 2019 | - | - | 200,0 | - |
|  |  |  | 2020 | - | - | 200,0 | - |