АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2013 года                                    №  77                                     с.Поливянка

О внесении изменений и дополнений в

постановление №65 от 12.11.2010 г

Об утверждении  долгосрочной

целевой программы « Капитальный

ремонт внутрипоселковых дорог  и

тротуаров в Поливянском сельском

поселении в 2011-2014 годах»

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 12.05.2010 года  № 25 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования,  реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Поливянского сельского поселения »,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт

внутрипоселковых дорог  и тротуаров в Поливянском сельском

поселении в 2011-2014 годах» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2014годах – 10764,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –8431,2 тыс.рублей (объемы финансирования за счет средств областного бюджета определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов Ростовской области). Объем финансирования по годам: 2011 год –4001,5 тыс. рублей; 2012 год – 3332,0 тыс. рублей; 2013 год – 654,8 тыс. рублей. 2014 год - 2775,8 тыс.рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013 – 2014годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном и местном бюджетах на 2013, 2014годы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | Протяженность участков внутрипоселковых дорог и тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 1,2 км; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Поливянского сельского поселения |

2.Раздел 3. Перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров, всего | 3500,5 |  | 3013,8 |  | 2440,8 | 8955,1 |
|  | В том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 2989,4 |  | 2622,0 | 0,0 | 2440,8 | 8052,2 |
|  | Местный бюджет | 511,1 |  | 391,8 |  | 0,0 | 902,9 |
|  | Текущее содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров, всего | 501,0 |  | 318,2 | 654,8 | 335,0 | 1809,0 |
|  | областной бюджет | 0 |  | 118,0 | 126,0 | 135,0 | 379,0 |
|  | Районный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Местный бюджет | 501,0 |  | 200,2 | 528,8 | 200,0 | 1430,0 |
| Всего по Программе (все источники финансирования) |  | 4001,5 | 3332,0 |  | 654,8 | 2775,8 | 10764,1 |

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и

на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Поливянского

сельского поселения __________________Ю.И.Алейников

постановление вносит:

нач.сектора экономики и финансов Павленко Н.Н