**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2015 г. № с.Поливянка

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

по муниципальной программе

Поливянского сельского

поселения «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем населения

Поливянского сельского

поселения» по результатам

за 2014 год.

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.08.2013 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения», руководствуясь Уставом Поливянского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Поливянского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поливянского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поливянского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Поливянского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Поливянского

сельского поселения Ю.И.Алейников

Постановление вносит :

Специалист 1 категории

вопросам муниципального

хозяйства Коротя Н.Н

Приложение

к постановлению

Администрации Поливянского

сельского поселения

от .2015 г. №

Отчет

об исполнении плана реализации по муниципальной программе Поливянского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поливянского сельского поселения» за 2014 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактич/ дата окон.реализации  мероприятия, наступл. контр. события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\APP\AppData\Local\Temp\Постановление%20№161%20%20от%2004.08.2014%20по%20программе%20Обеспечение%20доступным%20жильем%20на%201пол.2014г..doc#Par1414#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\APP\AppData\Local\Temp\Постановление%20№161%20%20от%2004.08.2014%20по%20программе%20Обеспечение%20доступным%20жильем%20на%201пол.2014г..doc#Par1414#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | *подпрограмма 1* «Стимулирование развития жилищного строительства в Поливянском сельском поселении Песчанокопского района Ростовской области»; | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | специалист, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Поливянского сельского поселения | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | специалист, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Поливянского сельского поселения | сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства,  в том числе для создания жилья экономического класса  путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | специалист, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Поливянского сельского поселения | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Поливянского

сельского поселения Ю.И.Алейников